## Slide 1: Progress Report
Author :
Cheng-Yuan、Sheng-Yao、Che-Chia
Embedded System Software Design

## Slide 2: 本次進度: Monitor
  根據第三期計畫書中內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 3 month | Gamma調校功能 DICOM GSDF調校功能 產生txt檔案報告至USB2.0隨身碟裝置 階段4期中報告
目標 | 進度
Gamma調校功能 | P
DICOM GSDF調校功能 | P
產生txt檔案報告至USB2.0隨身碟裝置 | P
階段4期中報告 | O
O: 完成 △:未進行
P: 進行中

## Slide 3: 上次進度: Monitor
量測500nits面板-DICOM/Gamma。
  更新i1_golden_data(量測原生面板RGB) 、s_i1_gain(補償)。

## Slide 4: 上次進度: Monitor
量測500nits面板-DICOM/Gamma。
  更新i1_golden_data(量測原生面板RGB) 、s_i1_gain(補償)。

## Slide 5: 上次進度: Monitor
量測500nits面板-DICOM/Gamma。
  更新i1_golden_data(量測原生面板RGB) 、s_i1_gain(補償)。

## Slide 6: 上次進度: Monitor
量測500nits面板-DICOM/Gamma。
  左邊的是DICOM 6500K、右邊是Gamma 2.6 6500K。
Chart: 
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255
Measure Data | 0.81708 | 0.66871 | 0.55215 | 0.4727 | 0.41769 | 0.37374 | 0.35122 | 0.31548 | 0.31838 | 0.29806 | 0.29043 | 0.27012 | 0.27217 | 0.26535 | 0.26216 | 0.25379 | 0.25042
-10% dL/L | 0.76498 | 0.5885 | 0.48496 | 0.41793 | 0.37163 | 0.33818 | 0.31316 | 0.29399 | 0.279 | 0.26711 | 0.25756 | 0.24983 | 0.24354 | 0.2384 | 0.23419 | 0.23075 | 0.22788
+10% dL/L | 0.93497 | 0.71928 | 0.59272 | 0.5108 | 0.45422 | 0.41333 | 0.38276 | 0.35932 | 0.341 | 0.32647 | 0.3148 | 0.30535 | 0.29766 | 0.29138 | 0.28623 | 0.28203 | 0.27852

## Slide 7: 上次進度: Monitor
解決 Tool 量測亮度數據浮動（不穩定）問題。
  動態調整當量測亮度>120 nits 設定 TargetLCDTime 0.2、亮度<120 nits 設定 TargetLCDTime 0.02
After

## Slide 8: 本次進度: Monitor
校正+驗證: 2組+3組色溫 → 校正+驗證: 5組+3組色溫。
  從原本EEPROM → Flash
  Tool上新增GammaErase_i1display()

## Slide 9: 本次進度: Monitor
校正+驗證: 2組+3組色溫 → 校正+驗證: 5組+3組色溫。
  第一步會先做ALC量NativeRGB，存成.txt給之後校正使用。
  執行ALC前會先做一次GammaErase_i1display()，確保目前的sector是0xFF

## Slide 10: 本次進度: Monitor
校正+驗證: 2組+3組色溫 → 校正+驗證: 5組+3組色溫。
  開始校正時，一樣先量測32 點灰階、Color Vector。將量測結果存入陣列裡面。
  量測結束後執行一次GammaErase_i1display()
  讀回NativeRGB.txt、 32 點灰階、 Color Vector全部寫入Adbroad

## Slide 11: 下次進度: Monitor
  根據第三期計畫書中內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 3 month | Gamma調校功能 DICOM GSDF調校功能 產生txt檔案報告至USB2.0隨身碟裝置 階段4期中報告
目標 | 進度
Gamma調校功能 | P
DICOM GSDF調校功能 | P
產生txt檔案報告至USB2.0隨身碟裝置 | P
階段4期中報告 | O
O: 完成 △:未進行
P: 進行中

## Slide 12: 上次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段一內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 5 month | BSP建立 Storage功能建立 USB function功能建立 Wi-Fi 與Bluetooth Ethernet 功能建立 QSFP功能建立 Audio功能建立 TPM2.0功能建立 Front panel功能建立 RTC function功能建立 Capture card 功能建立 Membrane Key功能建立
O: 完成 △:未進行
P: 進行中
目標 | 進度
BSP建立 | O
Storage | O
USB function | P
Wi-Fi 與Bluetooth | P
Ethernet | O
QSFP | P

## Slide 13: 上次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段一內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 5 month | BSP建立 Storage功能建立 USB function功能建立 Wi-Fi 與Bluetooth Ethernet 功能建立 QSFP功能建立 Audio功能建立 TPM2.0功能建立 Front panel功能建立 RTC function功能建立 Capture card 功能建立 Membrane Key功能建立
O: 完成 △:未進行
P: 進行中
目標 | 進度
Audio | P
TPM2.0 | O
Front panel | O (待JP7.2修正熱插拔)
RTC function | O
Capture card | O
Membrane Key | O

## Slide 14: 上次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段二內容進行開發，以下分別為階段二目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段二 | 4 month | 模型效能資料蒐集 模型效能最佳化 模型效能改善 記錄所有檢測結果
目標 | 進度
模型效能資料蒐集 | P
模型效能最佳化 | △
模型效能改善 | △
記錄所有檢測結果 | △
O: 完成 △:未進行
P: 進行中

## Slide 15: 上次進度：HDMI issue
HDMI根本沒修…
DCB tool壞了
Multi-Instance GPU不太正常？

## Slide 16: 本次進度：RDMA
PC(source)
Monitor
JS1000
With
SC400N1 M2 AIO
DP
HDMI
Out
Out
IN
IN
Monitor
HDMI
IN
Out
SC400N1 M2 AIO  50ms
4K
4K

## Slide 17: 本次進度：RDMA
SC400N1 M2 AIO  50ms
PC(source)
Monitor
JS1000
With
SC400N1 M2 AIO
DP
HDMI
Out
Out
IN
IN
Monitor
HDMI
IN
Out
HDMI to SDI
Converter
SDI
IN
Out
12G
4K
4K

## Slide 18: 本次進度：RDMA
PC(source)
Monitor
JS1000
With
SC710N1 M2 HDMI 2.0
DP
HDMI
Out
Out
IN
IN
Monitor
HDMI
IN
Out
SC710N1 M2 HDMI 2.0  50ms
4K
4K

## Slide 19: 本次進度：RDMA
SC710N1 M2 12G-SDI / HDMI2.0  50ms
PC(source)
Monitor
JS1000
With
SC710N1 M2 12G-SDI/HDMI 2.0
HDMI
Out
Out
IN
IN
Monitor
HDMI
IN
Out
4K
4K
DP

## Slide 20: 本次進度：RDMA
SC710N1 M2 12G-SDI / HDMI2.0  50ms
PC(source)
Monitor
JS1000
With
SC710N1 M2 12G-SDI/HDMI 2.0
DP
HDMI
Out
Out
IN
IN
Monitor
HDMI
IN
Out
HDMI to SDI
Converter
SDI
IN
Out
12G
4K
4K

## Slide 21: 本次進度：RDMA
SC710N1 M2 12G-SDI / HDMI2.0  67ms
PC(source)
Monitor
JS1000
With
SC710N1 M2 12G-SDI/HDMI 2.0
HDMI
Out
IN
IN
Monitor
HDMI
IN
Out
HDMI to SDI
Converter
SDI
IN
Out
12G
4K
4K
Out
HDMI

## Slide 22: 本次進度：RDMA
12G
4K
總覽
 | SC400N1(FHD) |  | SC710N1(4K) | 
單位:ms | HDMI | SDI | HDMI | SDI
DP 螢幕 | 50 | 50 | 50 | 50
HDMI螢幕 (從雙向converter輸出) | N/A | N/A | 無法測試 | 50

## Slide 23: 下次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段一內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 5 month | BSP建立 Storage功能建立 USB function功能建立 Wi-Fi 與Bluetooth Ethernet 功能建立 QSFP功能建立 Audio功能建立 TPM2.0功能建立 Front panel功能建立 RTC function功能建立 Capture card 功能建立 Membrane Key功能建立
O: 完成 △:未進行
P: 進行中
目標 | 進度
BSP建立 | O
Storage | O
USB function | P
Wi-Fi 與Bluetooth | P
Ethernet | O
QSFP | P

## Slide 24: 下次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段一內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 5 month | BSP建立 Storage功能建立 USB function功能建立 Wi-Fi 與Bluetooth Ethernet 功能建立 QSFP功能建立 Audio功能建立 TPM2.0功能建立 Front panel功能建立 RTC function功能建立 Capture card 功能建立 Membrane Key功能建立
O: 完成 △:未進行
P: 進行中
目標 | 進度
Audio | P
TPM2.0 | O
Front panel | O (待JP7.3修正熱插拔)
RTC function | O
Capture card | O
Membrane Key | O

## Slide 25: 下次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段二內容進行開發，以下分別為階段二目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段二 | 4 month | 模型效能資料蒐集 模型效能最佳化 模型效能改善 記錄所有檢測結果
目標 | 進度
模型效能資料蒐集 | P
模型效能最佳化 | △
模型效能改善 | △
記錄所有檢測結果 | △
O: 完成 △:未進行
P: 進行中